**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ**

**ĐẶT MÓN NHÀ HÀNG**

**🙠🖎🕮✍🙢**

**MEETING FINAL DOCUMENT**

**GVHD : Ths. PHẠM VĂN DƯỢC**

**THÀNH VIÊN NHÓM**

1. ĐẶNG THẾ NGUYÊN 2321122971
2. HUỲNH ĐỨC 23211211277
3. LƯƠNG CÔNG MẠNH 2321122024
4. NGUYỄN LÊ HOÀNG VIỆT 2321122983
5. TRẦN LÊ BẢO DUY 2321124082

**Đà Nẵng, 12-2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN DỰ ÁN** | | | |
| **Tên viết tắt dự án** | NH | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | |
| **Ngày bắt đầu** | 4-10-2021 | **Ngày kết thúc** | 4-12-2021 |
| **Tổ chức hướng dẫn** | Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân | | |
| **Cố vấn dự án** | Ths Phạm Văn Dược  Email: duocphv@gmail.com  Phone: 0905402598 | | |
| **Chủ sở hữu sản phẩm & Chi tiết liên hệ** | Huỳnh Đức  Email: havetoit1234@gmail.com  Phone: 0964076659 | | |
| **Tổ chức đối tác** | Duy Tân University | | |
| **Project Manager & Scrum Master** | Huỳnh Đức | havetoit1234@gmail.com | 0964076659 |
| **Thành viên trong nhóm** | Lương Công Mạnh | luongcongmanh15515@gmail.com | 0854328409 |
| Trần Lê Bảo Duy | Tranlebaoduy131@gmail.com | 0929066351 |
| Đặng Thế Nguyên | 0984894089n@gmail.com | 0984894089 |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | Nguyenlehoanviet1309@gmail.com | 0367441871 |

**Tên tài liệu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dự án** | **Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng** |
| **Tài Liệu** | Meeting Final Document |
| **Tác Giả** | Huỳnh Đức |

**Lịch sử sủa đổi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên Bản** | **Người thực hiện** | **Ngày sửa đổi** | **Mô tả công việc** |
| 1.0 | Huỳnh Đức | 04/12/2021 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Tất cả thành viên | 04/12/2021 | Chỉnh sửa tài liệu |

**Phê duyệt tài liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | **Vài trò** | **Ngày** | **Chữ kí** |
| Ths. Phạm Văn Dược | Người hướng dẫn | 04/12/2021 |  |
| Huỳnh Đức | Scrum master/ Project Manager | 04/12/2021 |  |
| Đặng Thế Nguyên | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Lương Công Mạnh | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Trần Lê Bảo Duy | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |

Cần có các chữ kí phê duyệt tài liệu này

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Bắt đầu dự án | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 04-10-2021 | 8:00 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận về các ý tưởng và tên dự án * Nêu các ý tưởng riêng của từng thành viên * Nêu tổng quát nội dung của từng ý tưởng * Chốt đề tài dự án | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * **Ý tưởng:** Website giúp người dùng quản lý công việc kinh doanh dịch vụ ăn uống. Giúp khách hàng đặt món ăn thuật lợi và dễ dàng hơn * **Tên đề tài :** Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Ý Tưởng, Chọn quy trình và công nghệ | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 05-10-2021 | 8:30 Giờ | 10:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận thống nhất về công nghệ thực hiện và quy trình. * Tập hợp yêu cầu | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * **Quy trình:** SCRUM * Tạo tài liệu proposal * Thu thập phân tích yêu cầu người dùng * Ngôn ngữ lập trình: html, css , javascript,c# * Cơ sở dữ liệu: SQL Server * Công cụ phát triển: Visua studio * Mạng: internet | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Họp khởi động dự án | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 08-10-2021 | 8:30 Giờ | 10:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận thống nhất về thời gian phân chia công việc của mỗi cá nhân trong nhóm. * Thống nhất danh dách và thời gian tạo lập các tài liệu. * Cài đặt công cụ và phổ biến cho các thành viên * Thảo luận và giao nhiệm vụ tạo tài liệu Project Proposal | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Thống nhất được với nhau về thời gian cũng như danh sách cá tài liệu cần được tạo. * 100% các thành viên trong nhóm đã cà đặt và biết cách sử dụng các công cụ để phát triển phần mềm | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu Project Proposal | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 09-10-2021 | 17:30 Giờ | 19:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu Project Proposal * Bàn giao bàn giao tài liệu Project Proposal * Thảo luận và giao nhiệm vụ tạo tài liệu UserStory | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu Project Proposal | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu UserStory | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 11-10-2021 | 20:30 Giờ | 21:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu UserStory * Bàn giao bàn giao tài liệu UserStory * Thảo luận và giao nhiệm vụ tạo tài liệu Product BackLog | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu UserStory | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu Product BackLog | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 14-10-2021 | 17:30 Giờ | 19:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu Product BackLog * Bàn giao bàn giao tài liệu Product BackLog * Thảo luận và giao nhiệm vụ tạo tài liệu Planing | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu Product BackLog | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu Planing | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 17-10-2021 | 19:30 Giờ | 20:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu Planing * Bàn giao bàn giao tài liệu Planing * Thảo luận và giao nhiệm vụ thiết kế vài tạo tài liệu User Interface | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu Planing | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu Desgin User Interface | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 20-10-2021 | 18:30 Giờ | 19:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu User Interface * Bàn giao bàn giao tài liệu User Interface * Thảo luận và giao nhiệm vụ thiết kế vài tạo tài liệu Database | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu User Interface | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thành tài liệu Desgin Database | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 23-10-2021 | 20:30 Giờ | 21:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Kiểm tra nội dụng và chỉnh sửa tài liệu Desgin Database * Bàn giao bàn giao tài liệu Desgin Database * Thảo luận và giao nhiệm vụ tạo lập SprintBackLog | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong tài liệu Desgin Database | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Họp tạo lập SprintBackLog | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 23-10-2021 | 20:00 Giờ | 21:00 Giờ |
| **Tham gia** | * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Lên kế hoạch cho Sprint 1, Sprint 2 * Phân chia công việc thực hiện đúng quy trình và chức năng trong Sprint 1, Sprint 2. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được công việc và nhiệm vụ của các thành viên trong Sprint 1, Sprint 2. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | |
| **Chủ đề** | Họp tổng kết Sprint BackLog | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 01-12-2021 | 20:00 Giờ | 21:30 Giờ |
| **Tham gia** | * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Tổng kết lại Sprint BackLog bao gồm Sprint 1 và Sprint 2 * Tuyên dương và nhắc nhở những cá nhân có đóng góp tích cực cũng như tiêu cực đến quá trình phát triển dự án. * Sửa chữa và hoàn thiện Sprint BackLog | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành Sprint BackLog hoàn chỉnh | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | |
| **Chủ đề** | Họp tổng kết nhìn lại dự án lần 1 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 02-12-2021 | 08:00 Giờ | 10:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Tổng kết lại dự án * Xem lại cả nhóm được gì và mất gì khi hoàn thành xong dự án * Sửa chữa và hoàn thiện dự án nếu có sai sót * Tuyên dương và nhắc nhở những cá nhân có đóng góp tích cực cũng như tiêu cực đến quá trình phát triển dự án. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong dự án | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | |
| **Chủ đề** | Họp tổng kết nhìn lại dự án lần 2 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 03-12-2021 | 17:00 Giờ | 19:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Tổng kết lại dự án * Đánh giá những cá nhân có đóng góp tích cực cũng như tiêu cực đến quá trình phát triển dự án. * Rút ra bài học và kinh nghiệm thực tế để tạo ra một dự án | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Tuyên dương những cá nhân có đóng góp tích cực vào dự án * Tạo ra nhiều bài học kình nghiệm quý giá cho từng cá nhân | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | |
| **Chủ đề** | Họp kết thúc và chuyển giao | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng Zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 04-12-2021 | 07:00 Giờ | 09:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD :** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Hoàn thiện Demo và Dự án * Bàn giao dự án cho những bên có liên quan | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong và chuyển giao thành công cho các bên có liên quan * Hoàn thành dự án ở version đầu | | | |