**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ**

**ĐẶT MÓN NHÀ HÀNG**

**🙠🖎🕮✍🙢**

**MEETING – SPRINT 1**

**GVHD : Ths. PHẠM VĂN DƯỢC**

**THÀNH VIÊN NHÓM**

1. ĐẶNG THẾ NGUYÊN 2321122971
2. HUỲNH ĐỨC 23211211277
3. LƯƠNG CÔNG MẠNH 2321122024
4. NGUYỄN LÊ HOÀNG VIỆT 2321122983
5. TRẦN LÊ BẢO DUY 2321124082

**Đà Nẵng, 10-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN DỰ ÁN** | | | | |
| **Tên viết tắt dự án** | NH | | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | | |
| **Ngày bắt đầu** | 4-10-2021 | | **Ngày kết thúc** | 04-12-2021 |
| **Tổ chức hướng dẫn** | Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân | | | |
| **Cố vấn dự án** | Ths Phạm Văn Dược  Email: [duocphv@gmail.com](mailto:duocphv@gmail.com)  Phone: 090540259 | | | |
| **Chủ sở hữu sản phẩm & Chi tiết liên hệ** | Huỳnh Đức  Email: havetoit1234@gmail.com  Phone: 0964076659 | | | |
| **Tổ chức đối tác** | Duy Tân University | | | |
| **Project Manager & Scrum Master** | Huỳnh Đức | havetoit1234@gmail.com | | 0964076659 |
| **Thành viên trong nhóm** | Đặng Thế Nguyên | 0984894089n@gmail.com | | 0984894089 |
| Lương Công Mạnh | luongcongmanh15515@gmail.com | | 0854328409 |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | nguyenlehoanviet1309@gmail.com | | 0367441871 |
| Trần Lê Bảo Duy | tranlebaoduy131@gmail.com | | 0929066351 |

**Tên tài liệu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dự án** | **Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng** |
| **Tài Liệu** | Meeting Sprint 1 |
| **Tác Giả** | Lương Công Mạnh |

**Lịch sử sửa đổi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên Bản** | **Người thực hiện** | **Ngày sửa đổi** | **Mô tả công việc** |
| 1.0 | Lương Công Mạnh | 24/10/2021 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Đặng Thế Nguyên | 09/11/2021 | Chỉnh sửa tài liệu |

**Phê duyệt tài liệu**

Cần có các chữ kí phê duyệt tài liệu này

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | **Vài trò** | **Ngày** | **Chữ kí** |
| Ths. Phạm Văn Dược | Người hướng dẫn | 04/12/2021 |  |
| Huỳnh Đức | Scrum master/ Project Manager | 04/12/2021 |  |
| Đặng Thế Nguyên | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Lương Công Mạnh | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Trần Lê Bảo Duy | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Họp lập kế hoạch cho Sprint 1 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 24/10/2011 | 9:00 Giờ | 10:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận thời gian tạo Sprint Backlog. * Thảo luận thời gian tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1. * Thảo luận phân chia công việc cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Thống nhất thời gian tạo Sprint Backlog. * Thống nhất thời gian tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1. * Thống nhất công việc từng thành viên làm. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tạo Sprint Backlog | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 25/10/2011 | 8:00 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận về cách thức thực hiện từng công việc. * Thảo luận và lập kế hoạch danh sách các hạng mục trong Sprint * Thảo luận và phân chia công việc cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Thống nhất về cách thức thực hiện. * Thống nhất kế hoạch cho các hạng mục trong Sprint 1. * Thống nhất công việc từng thành viên làm. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 26/10/2021 | 9:00 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Lên kế hoạch thực hiện cho tài liệu test cho Sprint 1. * Phân công nhiệm vụ tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 1 cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xem xét và thống nhất tài liệu test cho sprint 1. * Triển khai tạo tài liệu test cho sprint 1. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu Thiết kế Trang Chủ | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 27/10/2021 | 8:00 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của Thiết kế Trang Chủ. * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành giao diện Trang Chủ. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện Thiết kế Trang Chủ. * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được Thiết kế Trang Chủ. * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển Thiết kế Trang Chủ. | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 15/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai Thiết kế Trang Chủ. * Triển khai code giao diện Trang Chủ. * Triển khai Design Test Case giao diện Trang Chủ. * Triển khai Test giao diện Trang Chủ. * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát giao diện Trang Chủ. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện Giao diện Trang Chủ. | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 28/10/2021 | 21:00 Giờ | 22:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện giao diện Trang Chủ. * Tìm hiểu về chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và sắp sản phẩm ”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong giao diện Trang Chủ. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 29/10/2021 | 8:45 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 29/10/2021 | 9:45 Giờ | 10:45 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Triển khai code chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Triển khai Design Test Case chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Triển khai Test chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 31/10/2021 | 20:30 Giờ | 22:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. * Tìm hiểu về chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong chức năng “ Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp sản phẩm ”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 01/11/2021 | 7:45 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 01/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Triển khai code chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Triển khai Design Test Case chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Triển khai Test chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 03/11/2021 | 21:00 Giờ | 22:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện chức năng chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". * Tìm hiểu về chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong chức năng “Xem thông tin chi tiết món ăn, Nút yêu thích". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 04/11/2021 | 8:00 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 04/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Triển khai code chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Triển khai Design Test Case chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Triển khai Test chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 06/11/2021 | 21:00 Giờ | 22:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện chức năng chức năng “ Liên hệ , Chat box". * Tìm hiểu về chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong chức năng “ Liên hệ , Chat box". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 07/11/2021 | 8:00 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 07/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Triển khai code chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Triển khai Design Test Case chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Triển khai Test chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 09/11/2021 | 21:30 Giờ | 22:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện chức năng chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong chức năng “ Đặt món , Đặt hàng". | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Sprint 1 Review Meeting | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 10/11/2021 | 13:00 Giờ | 15:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại toàn bộ Sprint 1. * Sữa chữa và bổ sung những thiếu sót. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện Sprint 1. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Sprint 1 Retrospective Meeting | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 11/11/2021 | 15:00 Giờ | 17:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Tổng kết Sprint 1. * Đánh giá những cá nhân đóng góp đến quá trình phát triển dự án. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành Sprint 1. | | | |