**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ**

**ĐẶT MÓN NHÀ HÀNG**

**🙠🖎🕮✍🙢**

**MEETING – SPRINT 2**

**GVHD : Ths. PHẠM VĂN DƯỢC**

**THÀNH VIÊN NHÓM**

1. ĐẶNG THẾ NGUYÊN 2321122971
2. HUỲNH ĐỨC 23211211277
3. LƯƠNG CÔNG MẠNH 2321122024
4. NGUYỄN LÊ HOÀNG VIỆT 2321122983
5. TRẦN LÊ BẢO DUY 2321124082

**Đà Nẵng, 10-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN DỰ ÁN** | | | | |
| **Tên viết tắt dự án** | NH | | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng | | | |
| **Ngày bắt đầu** | 4-10-2021 | | **Ngày kết thúc** | 04-12-2021 |
| **Tổ chức hướng dẫn** | Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân | | | |
| **Cố vấn dự án** | Ths Phạm Văn Dược  Email: [duocphv@gmail.com](mailto:duocphv@gmail.com)  Phone: 090540259 | | | |
| **Chủ sở hữu sản phẩm & Chi tiết liên hệ** | Huỳnh Đức  Email: havetoit1234@gmail.com  Phone: 0964076659 | | | |
| **Tổ chức đối tác** | Duy Tân University | | | |
| **Project Manager & Scrum Master** | Huỳnh Đức | havetoit1234@gmail.com | | 0964076659 |
| **Thành viên trong nhóm** | Đặng Thế Nguyên | 0984894089n@gmail.com | | 0984894089 |
| Lương Công Mạnh | luongcongmanh15515@gmail.com | | 0854328409 |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | nguyenlehoanviet1309@gmail.com | | 0367441871 |
| Trần Lê Bảo Duy | Tranlebaoduy131@gmail.com | | 0929066351 |

**Tên tài liệu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dự án** | **Xây dựng website hỗ trợ đặt món nhà hàng** |
| **Tài Liệu** | Meeting Sprint 2 |
| **Tác Giả** | Trần Lê Bảo Duy |

**Lịch sử sửa đổi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên Bản** | **Người thực hiện** | **Ngày sửa đổi** | **Mô tả công việc** |
| 1.0 | Trần Lê Bảo Duy | 12/11/2021 | Tạo tài liệu |
| 2.0 | Nguyễn Lê Hoàng Việt | 4/12/2021 | Chỉnh sửa tài liệu |

**Phê duyệt tài liệu**

Cần có các chữ kí phê duyệt tài liệu này

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên** | **Vài trò** | **Ngày** | **Chữ kí** |
| Ths. Phạm Văn Dược | Người hướng dẫn | 04/12/2021 |  |
| Huỳnh Đức | Scrum master/ Project Manager | 04/12/2021 |  |
| Đặng Thế Nguyên | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Lương Công Mạnh | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Trần Lê Bảo Duy | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |
| Nguyễn Lê Hoàng Việt | Thành Viên Nhóm | 04/12/2021 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Họp lập kế hoạch cho Sprint 2 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 12/11/2011 | 9:00 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận thời gian tạo Sprint Backlog. * Thảo luận thời gian tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2. * Thảo luận phân chia công việc cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Thống nhất thời gian tạo Sprint Backlog. * Thống nhất thời gian tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2. * Thống nhất công việc từng thành viên làm. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tạo Sprint Backlog | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp qua ứng dụng zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 13/11/2011 | 8:00 Giờ | 8:30 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận về cách thức thực hiện từng công việc. * Thảo luận và lập kế hoạch danh sách các hạng mục trong Sprint * Thảo luận và phân chia công việc cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Thống nhất về cách thức thực hiện. * Thống nhất kế hoạch cho các hạng mục trong Sprint 2. * Thống nhất công việc từng thành viên làm. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 14/11/2021 | 9:00 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Lên kế hoạch thực hiện cho tài liệu test cho Sprint 2. * Phân công nhiệm vụ tạo tài liệu kế hoạch test cho Sprint 2 cho từng thành viên. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xem xét và thống nhất tài liệu test cho sprint 2. * Triển khai tạo tài liệu test cho sprint 2. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phân tích và tìm hiểu chức năng “Đăng nhập” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 15/11/2021 | 8:00 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng. * Phân chia công việc cho thành viên. * Thảo luận về thời gian hoàn thành giao diện chức năng trang chủ. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “Đăng nhập”. * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “Đăng nhập”. * Thống nhất với nhâu về thời gian hoàn thành. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Triển khai và phát triển chức năng “Đăng nhập” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 15/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “Đăng nhập”. * Triển khai code chức năng đăng nhập. * Triển khai Design Test Case chức năng “Đăng nhập”. * Triển khai Test chức năng “Đăng nhập”. * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong khái quát chức năng “Đăng nhập”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “Đăng nhập” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 17/11/2021 | 9:30 Giờ | 10:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại và hoàn thiện chức năng “Đăng nhập”. * Tìm hiểu về chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành xong chức năng “Đăng nhập”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tìm hiều và phát triển chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ”. | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 18/11/2021 | 7:45 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của từng chức năng. * Phân chia công việc cho từng thành viên. * Design giao diện cho từng chức năng. * Triển khai code chức năng “Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện từng chức năng. * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được từng chức năng. * Thực hiện code các chức năng. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phát triển chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 19/11/2021 | 8:45 Giờ | 9:45 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai chức năng “Quản lý tài khoản”. * Triển khai code chức năng “Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. * Triển khai Design Test Case chức năng “Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện khái quát chức năng “Quản lý tài khoản”. * Thực hiện code chức năng “Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. * Hoàn thành Test Case. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ ” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 22/11/2021 | 8:35 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Hoàn thiện chức năng “Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. * Tìm hiểu về chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện chức năng “Quản lý tài khoản, Quản lí loại sản phẩm, Quản lí danh sách liên hệ”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Tìm hiểu và phát triển chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 23/11/2021 | 8:00 Giờ | 9:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Thảo luận xác định yêu cầu và giải pháp của chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê”. * Phân chia công việc cho thành viên. * Design giao diện cho chức năng “Quản lý đơn hàng”. * Triển khai code chức năng “Quản lý đơn hàng”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Xác định được yêu cầu và tìm ra giải pháp để thực hiện chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê”. * Thống nhất được công việc của từng thành viên. * Hình dung khái quát được chức năng “Quản lý đơn hàng”. * Thực hiện code chức năng “Quản lý đơn hàng”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Phát triển chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 23/11/2021 | 10:00 Giờ | 11:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Triển khai code chức năng “Quản lý đơn hàng”. * Triển khai Design Test Case chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê”. * Lập kế hoạch sửa chữa và tìm ra giải pháp nếu phát sinh lỗi. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành Test Case. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Hoàn thiện Chức năng “Quản lý đơn hàng, thống kê” | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 29/11/2021 | 20:00 Giờ | 21:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Hoàn thiện chức năng “thống kê”. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện xong chức năng “thống kê”. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Sprint 2 Review Meeting | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 30/11/2021 | 13:00 Giờ | 15:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Xem xét lại toàn bộ Sprint 2. * Sữa chữa và bổ sung những thiếu sót. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thiện Sprint 2. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin cuộc họp** | | | |
| **Sản phẩm** | Chưa có sản phẩm | | |
| **Chủ đề** | Sprint 2 Retrospective Meeting | | |
| **Địa chỉ** | Cuộc họp ứng dụng qua zoom | | |
| **Thời gian** | **Ngày** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** |
| 1/12/2021 | 15:00 Giờ | 19:00 Giờ |
| **Tham gia** | **GVHD:** Ths Phạm Văn Dược   * Huỳnh Đức * Lương Công Mạnh * Đặng Thế Nguyên * Trần Lê Bảo Duy * Nguyễn Lê Hoàng Việt | | |
| **Nội dung** | | | |
| * Tổng kết Sprint 2. * Đánh giá những cá nhân đóng góp đến quá trình phát triển dự án. | | | |
| **Kết quả đạt được** | | | |
| * Hoàn thành Sprint 2. | | | |